南京邮电大学视频监控工程招标文件

第一章 工程概况

工程名称：视频监控工程

项目编号：NYCG2015-W004

建设地点：南京邮电大学仙林校区内和三牌楼校区内

联系人：魏老师          联系电话：85866540

招标方式：公开招标

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

投标保证金：投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

投标文件份数：一正三副。

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼240室

递交时间：2015年6月29日上午9:00-10:30

工期：30日历日

质保期：不低于1年

评标办法：综合评标法

付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的60%；经审计后付至审定价扣除审计费的90%，余款在质保期到后全额无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1招标方式：公开招标

1.2项目地点：南京邮电大学

1.3招标内容：摄像机安装；支架、电源安装；布管布线；监控主机安装；显示设备安装；控制设备安装；管理软件安装；系统调试和试运行；系统接入原校内监控软件平台；

2、合格的投标人

2.1投标人须具备独立法人资格，注册资金不低于500万元人民币，具备安防或建筑智能化资质，投标人如仅有建筑智能化资质，则须为江苏省政府采购定点工程服务单位。

2.2.投标人须具备IS09001质量认证证书。

2.3投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.4投标人必须具有主要投标产品（摄像机和硬录）的原厂商或本地（南京）办事机构对其参加本项目出具的授权书。如未提供授权书，直接取消其投标资格。

2.5本项目不接受联合体投标。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本工程有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人需参加招标人组织的对工程现场及周围环境的勘查，在保证工程质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4 投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、开标一览表、法人授权书、投标报价表及投标报价明细表

1.2 具体施工方案，进度计划表、服务承诺

1.3 营业执照、资质证书

1.4 投标人近两年的业绩

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

3、评标办法：综合评标法。

价格分占70分，技术分占30分（含施工组织设计、资质、售后服务、业绩等）。

价格分计算公式：初审合格的有效投标单位>5家时，取去掉最高报价和最低报价的剩余报价平均值*98%做为基准价；初审合格的有效投标单位≤5家时，取报价平均值*98%做为基准价。扣分计算公式：投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣1分，每低于基准价1%扣0.5分。

施工组织设计20分

施工组织设计具体分值分配如下：

1）总体概述：施工组织对本工程针对性的总体设想、方案及施工段划分； 5分

2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；                           1分

3）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；                       2分

4）减少噪音、降低环境污染，保证安全文明施工的措施；               1分

5）对项目现场勘查的情况，以及对项目施工区域的调研情况；           5分

6）项目管理机构组成人员的配备、素质及管理经验；                   3分

7）劳动力、机械设备和材料投入计划及施工现场保证措施；             1分

8）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；       2分

业绩分5分

每提供一个2012年1月1日以来类似工程业绩（合同金额不得低于30万元）得1分，最高5分，需提供合同复印件并加盖单位公章，原件备查。

服务承诺5分

本工程要求质保期不低于一年。满足招标文件要求得1分，质保期2年得2分，3年及以上得3分。 对故障响应时间及使用人员培训等承诺情况，酌情给1-2分。

三、标的综述

1、投标报价要求：

1.1按照本招标文件所附工程量清单进行报价。

1.2摄像机和录像机的品牌(提供品牌仅供参考，投标人应选择类似品质的产品进行投标)：海康、宇视、三星。

1.3所选设备的技术参数必须满足后附的招标清单里列明的要求。

1.4必须提供SDK开发包/开发工具，并确保使用的产品可接入学校的原软件平台（基于海康的产品和协议构建），在投标文件内应予以详细描述和报价。

1.5报价应是本招标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2、施工管理

2.1 本工程不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。

2.2 必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

2.3 投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

3、履约保证金

3.1中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

3.2中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

3.3中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

4、报价方式：本工程价款结算采用固定单价，工程量按实结算方式。

5、工程量清单

附件：开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 |  |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 服务承诺 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。