公用房管理信息系统开发项目

招  标  文  件

招标编号:NYCG2015-H030

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年8月

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_公用房管理信息系统开发_项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：公用房管理信息系统开发项目（项目编号NYCG2015-H030）

二、招标内容、项目简要说明：

1、公用房管理信息系统开发          1套

具体要求详见《公用房管理信息系统开发项目技术指标》，招标项目人民币报价。

2、付款方式：

系统开发、部署、正式投入使用后，甲方支付乙方合同总价款的50%；

2015年10月底前甲方组织初验，初验合格后七个工作日内，甲方付乙方合同总价款的30%；

2016年1月底前，甲方组织系统验收，系统验收合格后七个工作日内（以双方签字确认的“公用房管理信息系统验收报告”的时间为准），甲方支付给乙方合同总价款的10%；

《南京邮电大学公用房管理信息系统》项目验收合格一年后，如果用户满意度达到要求，甲方支付给乙方合同尾款10%。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的生产者或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、本次招标不接受联合投标。

5、投标人提供给招标人的所有软件均拥有自主知识产权或第三方软件无期限使用授权，如果平台软件的任何一部分与第三方产生任何知识产权纠纷均由投标人承担，与招标人无关。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、投标文件接收信息：

投标文件接收时间：2015年8月18日上午9:00-10:00

投标文件接收地点：南京邮电大学锁金村校区行政楼（主楼）410室。

投标文件接收人：王老师

五、开标有关信息：

具体开标时间，递交标书时另行通知。

六、本次招标联系事项：

联系人：王老师      联系电话：025-85483019，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2015年8月

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

（见邀请函投标人资质要求）

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(1)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交壹仟元整（1000元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的账户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2015年8月18日上午10:00，招标人收到投标文件必须在截止日期前。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时请纪检监督人员或公证人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

A 投标报价（40分）：

报价中必须包含与国资平台的对接费用5.8万元。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。报价时请附上免费质保期结束后的年维保价格，但不做评分依据。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。

B 技术方案（40分）（若又不符合技术要求相应本项不得分）：

开标时请现场演示样板软件，并附上技术要求响应情况（见技术要求响应表）。

根据需求分析的准确性和全面性评分，优秀8-10分，良好5-7分，一般1-4分，其它0分。

根据设计方案的合理性、安全性、先进性和扩展性评分，优秀8-10分，良好5-7分，一般1-4分，其它0分。

根据实施方案总体上的可行性和可操作性，以及时间表划分的合理性、与用户实际情况的贴合性评分，优秀8-10分，良好5-7分，一般1-4分，其它0分。

与国资平台对接，提供方案得1分；现场演示：部门人员下载得2分；存放地卡片实时同步得3分；存放地上传到国资平台得4分，最高可得10分。

C 售后服务与培训（15分）:

免费18个月系统维护和升级服务，免费维护期满后，新的功能模块修改等具体看服务的内容和要求协商而定。

根据超出维保期维保承诺与服务及新功能模块增改情况予以赋分，最优得6分。

南京本地公司或能够提供本地化服务的得3分，否则得0分

技术支持，在系统初始化的过程中能够帮助学校提供起始数据规整并提供数据导入服务的得3分，否则得1分。

业务培训，根据培训方案总体上的可行性和可操作性，以及时间表划分的合理性、与用户实际情况的贴合性评分，最高得3分。

D 企业经营业绩及信誉情况（5分）：

近两年内有类似产品业绩每个得1分，最高5分，需提供合同复印件。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 |  | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 管理模式实现横向归口管理。 |  |  |  |
| 2 |  | 管理模式实现纵向院系部处管理。 |  |  |  |
| 3 |  | 经营商户可按归口和业态进行管理。 |  |  |  |
| 4 |  | 可设定院系部处，并能实现树形部门管理。 |  |  |  |
| 5 |  | 可登记土地、房屋、地下空间、房间（建筑平面图纸）档案。 |  |  |  |
| 6 |  | 档案修改有详细的日志，具体到字段修改。 |  |  |  |
| 7 |  | 可对院系部处定编考核。 |  |  |  |
| 8 |  | 有公用房调节费收缴功能。 |  |  |  |
| 9 |  | 缴费可设定财务缴费确认，与财务（缴费平台）系统接口。 |  |  |  |
| 10 |  | 实现缴费逾期、保修期、试用期报警。 |  |  |  |
| 11 |  | 指标体系应包含教学科研及辅助用房、行政办公用房、生活用房、教工住宅、其他用房等。 |  |  |  |
| 12 |  | 与国资平台对接可选择关闭、暂停、开启模式，可选择对接部门、人员、存放地等。 |  |  |  |
| 13 |  | 提供完善的日志功能，及操作监控功能，能够记录系统使用人员的关键操作和IP地址，保证系统应用的安全。 |  |  |  |
| 14 |  | 密码必须采用MD5加密，初始密码强制更改、启用图形验证码。 |  |  |  |
| 15 |  | 客户端不局限于IE，支持Mozilla Firefox、Google Chrome、Apple Safari主流浏览器。 |  |  |  |
| 16 |  | 服务器端不局限与Windows Server，可使用Linux服务器。 |  |  |  |
| 17 | 匹配学校实名认证系统，单点登录 |  |  |  |  |
| 18 | 学校相关信息平台的对接或预留相应的对接接口 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学公用房管理信息系统开发项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：公用房管理信息系统开发项目技术指标

数量：1套

- 项目背景

自2007年中央发布加强国有资产管理以来，我校于2010年启动了省属高校国有资产管理信息系统（以下简称国资平台），实现了我校国有资产的动态监管。对于占国有资产总量70%以上的公用房的账务管理虽已完备，但如何有效利用公用房节约资源保障教学需求，实现公用房精细化管理方面，还没有形成信息化管理。建设我校公用房管理信息系统，既是学校发展壮大的实际需求，也是提升资产绩效管理必须解决的问题。启动公用房管理信息系统项目，是提升国有资产管理，扩大国资平台补充管理内容细化管理的需要。

- 建设目标

本次项目规划采从实际出发兼顾理顺房产管理的制度关系，形成覆盖全校的管理网络。在细化管理基础上，通过系统的指标考核，建立公用房动态调控机制，打破公用房占有使用“终身制”，提升公用房使用效益。主要实现以下几个目标：

1、组织架构的完善是高校公用房管理变革创新的基础。公用房管理的组织架构应该参照国资平台的管理组织架构，建立横向归口和纵向院系部处的交叉管理网络，公用房信息系统应能支持网络化组织架构设置。

2，成本量化是高校公用房变革管理的支点。可以按照不同的部处院系设定配额标准，并通过指标考核实现量化管理。

3，信息共建共享是高校公用房变革管理的目标方向。公用房管理是国资管理的重要组成部分和细化延伸，与国资平台共享部门、人员、资产数据，并且能与国资平台实时同步。学校财务（缴费平台）系统及学校相关信息平台的对接或预留相应的对接接口。

4，公用房收益管理是长期发展的需求，除一般的教工宿舍、教工住宅、经营性用房的缴费管理外，还应对普通公用房调节费进行管理。在缴费流程中应结合财务，事项归口登记财务收款的流程，系统能对到期、欠费等进行预警报警。

5，完备指标体系实现科学管理。指标体系按教学科研及辅助用房（教室、图书馆、实验室、实习场所、体育馆、会堂）、行政办公用房、生活用房（学生宿舍（公寓）、学生食堂、教工宿舍（公寓）、教工食堂、生活福利及附属用房）、教工住宅、其他用房等；办学规模（分为本科生、研究生、博士生、留学生等）、教工人数（按照职称、职务、外教等）等进行数据挖掘，供领导决策分析。

三、技术路线要求

南京邮电大学公用房管理信息系统建设所采用的技术路线应充分支持数字化校园的应用需求和未来发展，同时考虑到系统的效益与成本，确保系统的先进性，可拓展性，系统需具备以下技术要求：

1、开发语言：必须采用J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 标准，Java语言。

2、数据库：采用Oracle 10G/11G数据库。

3、中间件：适应WebLogic、WebSphere、Jboss等主流中间件产品。

4、服务器端：Linux或Windows Server。

5、客户端：不局限于IE，应支持Mozilla Firefox、Google Chrome、Apple Safari等主流浏览器。

6、接口：实现与国资平台、学校财务（缴费平台）系统及学校各相关业务信息平台的对接或预留相应接口。匹配学校实名认证系统，单点登录。

7、数据交换：Web Service技术、可信简单对象访问控制协议SOA、支持XML、JSON。

四、公用房管理信息系统功能需求

建立了一个以校园土地数据、建筑物数据、房屋数据、房间数据等为基础，按照公用房分级分归口管理流程制度，实现对房屋使用、调剂、租赁的有效管理，对公用房的收益进行实时监测，对房屋使用的效能指标进行量化考核。建立一套完善的数据管理系统，实现数据共享、在各种条件下提供全面的数据查询、检索、汇总、统计、指标展示、房产信息导入与导出功能等功能并依据统计结果进行有效的分析、利用，达到科学管理的目的，自动生成word、excel、pdf等各类上级部门所需要的上报数据报表。

公用房管理信息系统具体要求如下（本次招标的系统要求实现（但并不限于）以下功能。投标方若有不满足的方面请在投标偏离表中注明；若有其它附加功能，也请提供并标注）：

注：系统能够支持学校现行的管理模式，为适应不断拓展的需要，能实现公用房数据在学校各业务系统、共享数据平台相互之间的数据交换，从而保证公用房系统运作正常有序。

（1）基础管理

进行基础管理和设置，学校管理员具有该功能。系统管理包含：学校设置、校区设置、归口管理、院系部处管理、部门管理、人员管理、商户管理、用户管理。归口管理员也可以对商户进行管理。院系部处管理员也可以对本院系下的人员和部门进行管理。校领导可浏览全校所有建筑物平面图、索引图及相关信息，查看包括土地分布、楼宇分布、设备等分布信息。教职工可浏览与自己相关的各类资产信息包括房产、设备、家具等及导出功能。在基础管理中，可直接从国资平台中获得部门、人员数据，实现数据同步。

（2）定编设置

定编设置是对各院系的考核指标进行设置，可以查询教育厅对本校的考核指标，可以设置相关预警报警参数。

（3）档案管理

档案登记是用于管理学校的基本信息（建筑平面图纸）档案，将学校原有的纸质档案录入系统，进行量化并统一管理，档案登记包含对基础数据建档及房屋、土地、地下空间、房间的档案（建筑平面图纸）建设。每类管理对象的基本属性为编号、名称、所属校区或楼层、总投资、竣工时间（土地为获得时间）等内容。

（4）日常管理

高校的房屋建筑类型很多，有教学用房、科研用房、行政办公用房、生活宿舍用房及附属用房等。日常管理应包含将学校所属产权范围的全部房产进行合理的开发、调配、使用和维修，使学校的房产能够最大限度的发挥使用效果。对房屋、房间的维修、维护、修缮等管理。

（5）缴费管理

缴费管理用于登记和管理查询教工宿舍、教工住宅、经营性用房、普通公用房应缴费用情况，方便用户了解应缴费信息，分为缴款登记、商户应缴、教工应缴、调节费应缴和缴费预警功能。缴费需要实现与财务（缴费平台）系统的对接联动，由归口管理员登记缴费单，最后财务收款后确认缴费完成。

（6）综合查询

满足并根据用户的角色权限范围（校级管理人员及领导可查询全校的信息，院系管理员只能查询本院系的信息，归口管理员可查询本归口的信息），快速灵活的对土地房屋使用及缴费信息等进行查询、统计、导出、打印等综合功能，实时了解“每栋楼、每个楼层、每间房的情况”，并能实现查询字段、查询条件及查询结果上午自由选择，组合，排序等，为提取房产数据汇总提供有力的支撑保障。

（7）统计分析

统计分析用于生成各种报表，便于用户分析数据，包括土地权属性质统计、人均用房面积统计、分户统计、分用途统计、危房统计、分校区分建筑物统计、高基511/521表、缴费统计。

（8）综合指标

为了加强普通高等学校工程规划建设的科学管理，改善教学工作条件，促进教育质量的不断提高，以适应普通高等教育事业发展的需要,通过标准（部、校）配置，为高校公用房变革管理提供量化考核。综合指标是编制、评估、审批普通高等学校总体设计任务书、校园总体规划和建设用地计划的重要依据，也是有关部门监督检查普通高等学校工程规划建设标准的尺度。

（9）系统维护

系统维护是保障系统正常运行的基础维护功能，应该包含：操作日志对常见的敏感操作记录操作人、操作时间、ip等信息。在线用户，显示目前正在使用系统的用户情况。与国资平台对接情况，显示与国资平台对接的情况，并能设置是否打开、关闭、暂停同步等功能。

五、系统安全性能要求

公用房开发设计既要考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别针对不同的功能模块、不同的网络、服务器环境和不同的存储设备，采取不同的措施，主要包括系统安全机制、数据存取的权限控制等以确保系统的安全性。

其中，采取的安全措施需包括但不限于以下：

平台安全：架构设计考虑软件代码安全性要求，平台软件达到软件安全设计标准。

应用安全：权限控制、业务逻辑权限控制，等各种安全措施进行方案组合。

管理安全：提供完善的日志功能，及操作监控功能，能够记录系统使用人员的关键操作，保证系统应用的安全

密码策略：密码必须采用MD5加密，初始密码强制更改、启用图形验证码、密码强度设置等，从而防止暴力破解和恶意攻击。

六、项目工期：2015年8月-2015年10月。

七、保修期及售后服务要求

公用房管理信息系统开发项目验收合格后18个月内免服务费，在此期间乙方必须免费为甲方提供缺陷修改，功能优化，运行保障等技术支持服务，如公司有新版本推出，提供免费升级服务。项目免费服务期满后的系统维护，乙方每年按低于本合同额的20%收取技术服务费，此次招标过程进行报价。

八、验收标准

在系统正式上线，并稳定运行2个月之后，乙方提交《系统验收申请》，甲方在签字确认后七个工作日内组织验收。乙方须提交《系统验收申请报告》及系统验收所需的可运行系统、技术文档等合同所要求的内容。以上内容以书面文档、介质及软件系统等形式提交。甲方审查确认无误后，双方在《系统验收报告》上签字。经双方签字确认的《系统验收报告》为系统验收通过的标志。

九、争议的解决办法

双方友好协商解决，解决不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。