南京邮电大学仙林校区树木樱花工程招标文件

第一章     工程概况

工程名称：仙林校区樱花栽植工程

项目编号：NYCG2015-W002

建设地点：南京邮电大学仙林校区内

联系人：魏老师           联系电话：85866540

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币，邮购须另加50元人民币，标书售出一概不退。

投标保证金：投标人应以人民币提交壹仟伍佰元整（1500元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

工期要求：合同签订后20日历日内完工

投标文件份数：一正三副

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼241室

递交时间：2015年3月23日上午9点至10点半

评标办法：采用经评审的最低价投标法

养护要求：24个月养护期，成活率达到100%

付款方式：本工程无预付款；完工后经验收合格付至合同价的30%，经审计后，付至审定价扣除审计费用的60%，审计费用的结算按南京邮电大学相关规定执行。养护期满一年后付至审定价的80%，余款在两年养护期满后无息付清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1项目说明：拟在仙林校区鼎山东侧栽植一批日本早樱，数量100棵。

1.2招标方式：公开招标

2、合格的投标人

2.1、投标人需具备独立法人资格；

2.2、投标人需具有园林绿化二级及以上资质；

2.3、投标人须为江苏省政府采购工程定点服务单位。

2.4、投标人需提供樱花苗圃证明，供甲方实地考察。

2.5、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.6、近两年类似业绩,提供合同复印件，原件备查。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本工程有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人必须对工程现场及周围环境进行勘查，以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。

3.4 投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，我处将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 投标人对给出的报价负责，对于后期施工过程中的变更费用，由投标人自行承担。

3.6开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

3.7开标后，招标人对中标候选人的樱花苗圃进行实地考察，苗木须满足招标文件要求后方可签定合同。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、法人授权书

1.2 投标报价表及投标报价明细表

1.3 营业执照、资质证书

1.4 满足工期要求的进度计划表、保活期服务说明及售后服务承诺

1.5 近两年的业绩

1.6 苗木来源苗圃的有效证明，甲方将对中标候选人进行实地考察

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

3、评标办法

本工程采用经评审的最低价投标法

三、标的综述

1、工程概况：本工程选用日本染井吉早樱，白粉花色，地径不小于12CM，全冠栽植，带土球，土球宽度>100cm。

3、现场施工要求

3.1中标单位需与甲方签订施工安全协议书，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

3.2所选日本早樱应长势良好，全冠、根肥苗壮，有利于移植后迅速恢复生长，早樱必须由甲方现场苗圃观察选定，才可挖起及运输至工地，并由甲方现场签字确定后才可栽植。

3.3挖穴宽度不得低于1m，深度不得低于60cm，挖穴种植需清理可能存在的建筑垃圾、改良土壤、合理施肥，做好栽后养护工作，包含支撑、施肥、浇水、除草等。

3.4 按照施工设计图要求施工，若施工图与现场不符，应及时会同甲方进行调整。

3.5 施工过程中产生的土石要求每日清理，保证校园道路环境清洁。

3.6 中标单位不得将工程分包、转包给别人，否则校方有权单方面终止合同，损失由乙方承担，且履约保证金不予退还。

4、成活率要求：所种日本早樱24个月内成活率达到100%，竣工验收合格后算起，养护期内未成活树木必须无偿补种，对补栽的树木养护期仍为两年，对于逾期不补栽的树木甲方将按照投标单价3倍金额从工程款中扣除。

5、报价方式：本次报价采用综合单价计价，包括苗木采购、运输，种植前的种植环境准备，种植时的用工用料和机械使用，种植后绿化地周围的清理、养护、施肥、除虫、修剪、栽植树木支撑、水电费、管理费、利润和投标人认为可能发生的风险费用等

6、工程量清单

仙林校区树木栽植工程量清单

| 序号 | 名称 | 地径 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日本早樱 | 不小于12CM | 棵 | 100 |  |  | 含栽植、支撑、养护等全部费用 |