南京邮电大学通达学院校园绿化养护管理项目

招  标  文  件

招标编号：NYCG2014-F034

招    标    单   位：   南 京 邮 电 大 学

2014年8月21日

第一章      投标须知

前附表

| 招标人 | 南京邮电大学 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南京邮电大学通达学院（扬州校区）校园绿化养护管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 扬州市润扬南路33号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 所附工程量清单所有内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同期限 | 本次合同起止时间为：2014年9月1日-2016年8月31日 本轮合同期为二年，合同一年一签。在合同期间不随工人工资上调等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。 乙方须在本年度合同期满前两个月向甲方提出书面续管申请，经甲方考核合格，方可在本轮合同期（本轮合同期为二年，合同一年一签）内续签下一年度合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 | 合格 |  |  | 创优 |  |  | / |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  | 承包方式 |  |  | 包工包料 |  |
| 投标保证金 | 壹仟伍佰元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 1、具有独立企业法人资格且具有建设行政主管部门颁发的城市园林绿化贰级及以上资质； 2、近三年（2011年1月1日起至2014年1月1日）具有类似项目业绩； 3、项目经理要求具有园林绿化工程师技术职称或园艺师职称； 4、投标单位技术设备要齐全，包括草坪修剪机、洒水喷药车等常规园林设备和器具。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件售价 | 100元/份 |  | 图纸押金 |  |  | 元/份或电子图纸 |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本一份，副本三份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行勘察现场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间：2014年 月 日下午14：30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后45日内有效(从投标截止之日算起) |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标时间 | 2014年8月29日上午9:00至10:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地点 | 南京邮电大学仙林校区行政楼241室 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制依据 | 预算编制采用 工程量清单 计价方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价方式 | 固定总价方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂估价金额 |  |  |  |  | 甲供材金额 |  |  |  |
| 合同价款结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标书装订及密封要求 | 1、投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、 “投标文件副本”组卷密封，并在封袋上正确标明“正本”、 “副本”共计贰个标袋； 2、所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称、卷别； 3、所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴或签字。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | ■综合评分法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包 | - 不允许 - 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |  |  |  |  |  |  |  |

第一章 综合说明

项目名称：南京邮电大学通达学院（扬州校区）校园绿化养护管理项目

项目地点：扬州市润扬南路33号

招标方式：公开招标

合同期限：本次合同起止时间为：2014年9月1日-2016年8月31日

投标文件份数：一正三副

评标办法：综合评标法

养护要求：1、乔木生长旺盛，枝条粗壮，分枝点合适，雨季及时排除积水，枯病枝的修剪，视树种树形而定修剪徒长枝、内膛枝，季节合适时要施肥;

2、灌木株型丰满，枝叶茂盛，无枯黄现象，及时浇水，修剪，不能出现枝条徒长现象，雨季排除积水，适时施肥（每年至少两次，雨季一次，秋后一次），病虫害及时防治；

- 草坪及时修剪，病虫害及时防治，杂草及时防治和拔除，施肥（每年至少两次，雨季一次，秋后一次）;

- 乔木允许死亡率1%，灌木允许死亡率小于5%,草坪允许死亡率小于5%，杂草率小于5%；

- 杂草清理：及时清理杂草含校园内河道、水体四周堤岸；

- 绿化区域内生活垃圾要及时清除，乙方在实施过程中要安排专人巡查，一旦发现及时捡除。修剪下来的枝条，树叶，草（杂草），垃圾乙方负责清运。

- 项目负责人每周二、周四需到后勤管理处报道，不能按时出勤每次罚款100元。

8、付款方式：乙方入驻绿化养护项目三个月且通过甲方综合考核、验收合格后，甲方向乙方支付年服务费中的1/4 ，以后每三个月的最后一个月25日前，经甲方考核、验收合格支付 年服务费的1/4 （合同到期进行交接手续时，扣除本年度最后一个季度的服务费的20％作为风险保证金，交接结束、双方无异议，三个月内支付风险保证金）。乙方开具正规发票给甲方。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1项目说明：南京邮电大学通达学院（扬州校区）校园绿化养护管理，包含草坪、行道树、灌木等养护项目

1.2招标方式：校内公开招标

2、合格的投标人

2.1具有独立企业法人资格且具有建设行政主管部门颁发的城市园林绿化贰级及以上资质；

2.2近三年（2011年1月1日起至2014年1月1日）具有类似项目业绩；
2.3项目经理要求具有园林绿化工程师技术职称；

2.4投标单位技术设备要齐全，包括草坪修剪机、洒水喷药车等常规园林设备和器具。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本工程有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3 投标人必须对工程现场及周围环境进行勘查，以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。

3.4 投标人在领取招标文件及勘查现场后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，我处将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 投标人对给出的报价负责，对于后期施工过程中的变更费用，由投标人自行承担。

3.6开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、法人授权书

1.2 投标报价表及投标报价明细表

1.3 营业执照、资质证书

1.4 满足工期要求的进度计划表、保活期服务说明及售后服务承诺

1.5 近三年的业绩

2、投标文件的封装

2.1 投标书的技术标和商务标应分别包装，并在包装袋上注明“商务标”“技术标”

2.2 技术标为正本一份、副本三份，一个包装，单独密封

2.3 商务标为正本一份、副本三份，按照标书所规定的内容编制，一个包装，单独密封。所有报价及承诺事项均需加盖公司印章。

2.4 标书包装袋封口加盖单位印章和骑缝章，封面注明项目名称、投标单位名称、投标联系人及联系方式.

3、评标办法

本工程采用综合评标办法。

评分细则：

（一）、主要评分项目：

1、工程造价                           70分

2、绿化养护管理方案                   30分

（二）、分项评分标准：

1、工程造价（最高得分70分）

价格分采用低价优先法计算，即满足文件要求且最低的报价为评标基准价，其价格分为满分70分，其它投标人的价格统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×70分。分值保留小数点后1位。

2、 绿化养护管理方案得分（最高得分30分）

a、 项目管理班子的人员配备及经验，劳动力、机械设备和材料投入计划      7分

b、 总体概述：养护方案总体描述、方案针对性及其方案实施段划分          3分

d、 养护管理措施                                                      7分

g、 安全文明施工、关键施工技术、工艺及其重点、难点和解决方案          3分

h、 企业资质、相关养护业绩（工程造价30万元以上有一项得1分）         5分

I、 服务承诺                                                          5分

三、标的综述

1、工程概况：通达学院（扬州校区）校园绿化养护管理。

2、工程质量必须符合《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》及国家相关规范、标准的要求和规定。

3、现场施工要求

3.1中标单位需与甲方签订施工安全协议书，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

3.2草坪养护：包含修剪草坪、剔除杂草、草坪梳理、打孔以及施肥、喷药灭杀病虫害、浇灌、绿化垃圾清理等。

3.3 绿篱（包括彩色灌木带、整形树）的养护：包含常规的定型修剪、施肥、喷药灭杀病虫害、浇灌、绿化垃圾清理等。

3.4 行道树木养护：包含主、次干道行道书的定型整枝、施肥、喷药灭杀病虫害、浇灌、防寒刷白、绿化垃圾清理等。

3.5养护要求：乔木生长旺盛，枝条粗壮，分枝点合适，雨季及时排除积水，枯病枝的修剪，视树种树形而定修剪徒长枝、内膛枝，季节合适时要施肥;灌木株型丰满，枝叶茂盛，无枯黄现象，及时浇水，修剪，不能出现枝条徒长现象，雨季排除积水，适时施肥（每年至少两次，雨季一次，秋后一次），病虫害及时防治；草坪及时修剪，病虫害及时防治，杂草及时防治和拔除，施肥（每年至少两次，雨季一次，秋后一次）;乔木允许死亡率1%，灌木允许死亡率小于5%,草坪允许死亡率小于5%，杂草率小于5%。绿化区域内生活垃圾要及时清除，乙方在实施过程中要安排专人巡查，一旦发现及时捡除。修剪下来的枝条，树叶，草（杂草），垃圾乙方负责清运。

4、报价方式：本次报价采用固定总价方式，养护工作中所需的化肥、农药、水源及园艺工具均由承包方自行提供，如需使用学校资源需得到校方同意。

5、无论中标与否，开标后投标文件一概不退。

6、工程量清单

通达学院校园绿化养护管理工程量清单

| 序号 | 地点 | 绿化面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园内部绿化养护 | 103166m2 |  |
| 2 | 校园北大门绿化养护 | 16198.6m2 |  |

三、投标文件的编制

投标文件的组成

- 投标函

- 授权委托书（如有）

- 投标报价书

- 企业法人营业执照（复印件）

- 企业资质证书（复印件）

- 安全生产许可证（复印件）

投标文件的密封与递交

投标文件的份数和签署

1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、“投标文件副本”组卷密封，并在封袋上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”，共计贰个标袋；

2、所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

3、所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴或签字。

4、投标文件未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。

（十七）投标文件的递交

- 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间及经办人签名。

- 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

- 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

第六章 投标文件(格式)

1、投标函

2、授权委托书

3、投标报价

4、企业法人营业执照（复印件）

5、企业资质证书（复印件）

投  标  函

招标人                                                        ：

1、根据已收到的                             工程的招标文件，遵照《招投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件和其他有关文件后，我方愿以人民币          大写：                                                元 的总价，按上述招标文件的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3、经过初步评审后的电子文件及我方按照要求对投标文件作出的澄清、说明、补正的内容，将成为我方投标文件的组成部分。施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：      年      月      日

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我             (姓名)系                                                    (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的              (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                   (招标人)的             工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文     件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                                  性别：                                  年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年8月15日