竞争性磋商文件

项目名称：南京邮电大学材料学科楼和学生宿舍项目方案及咨询服务采购

项目编号：NYCG2019-F025

南京邮电大学采购招标管理办公室

2019年6月

- 目  录

- 采购邀请

- 磋商须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评审方法与评审标准

- 磋商响应文件格式

## 第一章  采购邀请

一、采购项目名称及编号：南京邮电大学材料学科楼和学生宿舍项目方案及咨询服务采购（项目编号NYCG2019-F025）

二、采购项目简要说明

1、项目内容：南京邮电大学材料学科楼和学生宿舍项目的规划、方案设计和可行性研究报告编制。

2、本项目预算金额为90万元。

三、合格磋商供应商资质要求

1、磋商供应商必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、磋商供应商须具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有效建筑行业（建筑工程）设计甲级或建筑行业设计甲级或工程设计综合甲级资质，并具有工程咨询单位甲级资信证书；

3、磋商供应商拟派驻本项目负责人须具有国家一级注册建筑师证书及研究员级高级建筑师职称；

4、磋商供应商须提供2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

5、磋商供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

6、磋商供应商具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

7、磋商供应商近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录，提供书面声明；

8、磋商供应商须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的、自本磋商公告发布之日至磋商响应文件递交截止时间前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

9、本项目不接受联合体参与磋商。

四、竞争性磋商文件发布信息

竞争性磋商文件提供及公告期限：自磋商公告在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”上发布之日起3个工作日。竞争性磋商文件在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”上免费下载，有关本次竞争性磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京邮电大学”发布的信息更正公告。

五、磋商响应文件接收信息

磋商响应文件递交时间：2019年7月9日上午9:00-9:30

磋商响应文件递交截止时间：2019年7月9日上午9:30

磋商响应文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼146室

磋商响应文件接收人：瞿老师

采购单位不接受邮寄、快递等形式递交的磋商响应文件，磋商响应文件在递交截止时间后，一律不予退回。

六、缴纳费用

磋商供应商须在递交磋商响应文件时缴纳100元标书费。

磋商供应商须缴纳4500元磋商保证金，磋商保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或转账（递交磋商响应文件时须现场出示转账凭证，磋商响应文件中须提供磋商保证金缴纳凭证复印件），不接受支票、现金交款及POS机刷卡。

户名：南京邮电大学             账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

七、本次磋商联系事项

磋商联系人：王老师      联系电话：025-85866541     邮政编码：210023

项目联系人：李老师      联系电话：025-85866560

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

## 第二章  磋商须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用竞争性磋商方式，本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）仅适用于此项目。

2、合格的磋商供应商

2.1满足本磋商文件“采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”。

2.2 满足本磋商文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1磋商供应商应自行承担所有参与磋商有关费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目收取磋商供应商标书费100元，收取成交供应商项目评审费人民币 肆仟伍佰元（4500元） 。

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦下载了本磋商文件并参与磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。

二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）磋商响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与南京邮电大学采购招标管理办公室联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由磋商供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在磋商响应文件递交截止期前三日前以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的修改

8.l在磋商响应文件递交截止期前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答磋商供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

8.2磋商文件的修改将在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”网站上公布，并对所有磋商供应商具有约束力。

8.3为使磋商供应商编写磋商响应文件有充分时间对磋商响应文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟磋商响应文件递交截止日期，并将此变更在“南京邮电大学”网站上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。

三、磋商响应文件的编制

9、磋商响应文件编制要求

9.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

9.2除技术性能另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

10.1磋商响应文件目录；

10.2磋商响应函：须含磋商供应商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3磋商供应商资格性文件证明材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）提供中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有效建筑行业（建筑工程）设计甲级或建筑行业设计甲级或工程设计综合甲级资质证书（复印件），并提供具有工程咨询单位甲级资信证书（复印件）；

（3）提供磋商供应商拟派驻本项目负责人须具有国家一级注册建筑师证书及研究员级高级建筑师职称证书（复印件）；

（4）法人授权委托书（复印件）；

（5）法定代表人的身份证复印件；

（6）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（7）2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（8）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（9）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（10）无重大违法违规记录声明；

（11）信用记录截图

（12）磋商文件中的其他实质性要求。

上述文件均应加盖公章。

10.4报价表：

（1）磋商供应商应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单项报价和总价，无特殊规定应以人民币报价。

（2）磋商供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写报价一览表。

（3）报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦磋商结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为。

10.5磋商供应商须对磋商文件中的项目需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

10.6策划书，应包含对本项目方案及咨询服务的理解、设计理念、设计思路、设计组织实施方案以及设计优势等；拟设计的整体风格；在设计造型、色彩、用材等方面的设想等。

10.7拟派驻本项目人员名单。

10.8磋商供应商的业绩、荣誉。

10.9磋商供应商认为有必要提供的文件材料。

10.10磋商供应商应将磋商响应文件按上述顺序装订成册。

11、其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

12、磋商保证金

12.1在磋商时，对于未按要求提交磋商保证金的磋商无效。

12.2磋商保证金是为了保护采购人免遭因磋商供应商的不良行为而蒙受的损失，采购人在因磋商供应商的行为遭受损失时，可根据第12.4条的规定没收磋商供应商的磋商保证金。

12.3未成交的磋商供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还，但不计利息。

12.4下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

(1)磋商供应商在磋商响应有效期内无正当理由撤回其响应文件或者在磋商过程中无正当理由退出磋商活动（磋商供应商在提交最后报价之前退出磋商的除外）；

(2)提供虚假材料谋取成交的；

(3)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(4)与采购人、其他供应商恶意串通的。

(5)成交人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(6)成交人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、磋商有效期

13.1磋商响应有效期为采购人规定的磋商响应文件接收截止时间后三十（30）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，采购人在接到磋商供应商书面答复后，将在原磋商响应有效期满后五日内无息退还其磋商保证金。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

14、磋商响应文件份数和签署

14.l磋商响应文件一式伍份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2磋商响应文件须由法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在磋商响应文件中。

14.3除磋商供应商对错处做必要修改时，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由磋商响应文件签署人签字并加盖公章。

四、磋商响应文件的递交

15、磋商响应文件的密封和标记

15.1磋商供应商应将磋商响应文件密封，封口处要加盖磋商供应商公章。不论磋商供应商成交与否，磋商响应文件均不退回。

15.2磋商响应文件应注明项目名称、正、副本、供应商名称、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由磋商供应商自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应文件处理。

16、磋商响应文件递交截止日期

16.1 采购人收到磋商响应文件的时间不得迟于磋商文件中规定的磋商文件递交截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件有权酌情延长磋商文件递交截止日期，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及磋商供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的磋商响应文件

迟交的磋商响应文件将被拒收并原封退回。

18、磋商响应文件的修改和撤回

18.1磋商供应商在递交磋商响应文件后，在规定的磋商文件递交截止日期前可以修改或撤回其磋商响应文件。修改文件必须在磋商文件递交截止时间前送达南京邮电大学采购招标管理办公室。

18.2磋商文件递交截止日期后不可对其磋商响应文件作任何修改或撤回，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商与评审

19、磋商过程的保密与公正

19.l评审工作组、项目单位和采购人工作人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其磋商响应文件将被作为无效响应文件。

19.3评审工作组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，评审工作组应当告知提交磋商响应文件的供应商。

20、评审过程的澄清、说明和更正

20.1评审工作组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2接到评审工作组要求的供应商应派人按评审工作组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字。

20.3接到评审工作组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

21、对磋商响应文件的初审

21.1磋商响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评审工作组进行反馈。

符合性检查：依据磋商文件的规定，由评审工作组从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在正式磋商之前，评审工作组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的磋商供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审工作组三分二及以上成员的认定。评审工作组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3如果磋商响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，评审工作组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

21.4评审工作组将对确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评审工作组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.5评审工作组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的报价，调整后的价格应对磋商供应商具有约束力。如果磋商供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝，其磋商保证金不予退还。

21.6评审工作组将允许修正磋商响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何磋商供应商相应的名次排列。

22、被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形：

（1）未按要求交纳磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）供应商不具备磋商文件中规定的合格磋商供应商资格要求的；

（5）磋商供应商的报价超过了采购预算或最高限价的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（7）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的情形。

六、磋商程序

23、磋商程序

23.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，评审工作组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，评审工作组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审工作组将同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和评审工作组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

23.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，评审工作组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，评审工作组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）《南京邮电大学非公开招标采购方式实施细则》规定情形的，提交最后报价的供应商可以少于3家。

23.3 磋商供应商未在评审工作组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

24、评审方法和标准

24.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审工作组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，评审工作组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

24.2评审标准：见本磋商文件第五章规定。

25、采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第23.2条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、成交

26、确定成交单位

26.1评审工作组对对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，得分由高到低排列，向采购人推荐成交候选人。采购人应根据评审工作组推荐的成交候选人确定成交人。

26.2成交候选人名单将在“江苏政府采购网”“南京邮电大学”上进行公示，公示期限为3个工作日。

26.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人或者其他供应商恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被评审工作组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订合同或者未按照磋商文件确定的事项签订合同；

（7）不符合法律、法规的规定的其它情形。

27、质疑处理

27.1供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期届满之日。

27.2质疑必须以参加磋商供应商法人代表或授权代表（磋商响应文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

27.3未参加磋商的供应商或在采购活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

27.4磋商供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

27.5采购人将在收到磋商供应商的书面质疑后在规定时间内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28、成交通知书

28.l成交结果质疑期满后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

28.2 成交人收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购人，确认成交通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同成交人已经知悉并同意接受。

28.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、授予合同

29、签订合同

29.1成交人在成交通知书发出之日起30日内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因成交人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，成交人应承担赔偿责任。

29.2磋商文件、成交人的磋商响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3签订合同后，成交人不得将相关服务进行全部或部分转包。未经采购人同意，成交人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

30、服务的追加和减少

30.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与成交人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

30.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照成交时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

## 第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

南京邮电大学材料学科楼和学生宿舍项目方案及咨询服务采购合同示范文本

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  南京邮电大学          

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

4.建筑功能：      、       、        等。

5.投资估算：约         元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：       。

2.工程设计阶段：                                     。

3.工程设计服务内容：     。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

（略）

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：     

                             。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：    

                                     。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：          

                                。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：

                             ；

提供国外技术标准的名称：

                          ;

提供国外技术标准的份数：

                         ；

提供国外技术标准的时间：

                         ；

提供国外技术标准的费用承担：

                        。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

         

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                                                            。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

##### 1.8 保密

保密期限：                                           。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：                                。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                             。

发包人更换发包人代表的，应当提前      天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人       （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：                                。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：     

                             。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前   天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：     

                                           。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后      天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：



                             。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

                 

                             。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：                         。

主体结构、关键性工作的范围：

。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：

                             。

其他关于分包的约定：

                             。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：

                             。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：

                             。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：

                             。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：

。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：                。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：

                             。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：

                             。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：           
                                                         。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：

                            。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：

                            。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                   。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：

。

设计人应在发生进度延误的情形后   天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后   天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在   天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：                    。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：                                                      。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过    天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在   天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：

                             。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：                                                   。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后     时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：

。

风险费用的计算方法：

。

风险范围以外合同价格的调整方法：

。

（3）其他价格形式：

。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例              或预付款的比例               。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：        ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期      天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后    天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后    天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的    天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人    （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：

                             。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

                                         。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

                               。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

                             。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：                      。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：                                                。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：                      。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：

                             。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：

。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：

                             。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：

                             。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：

。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过       天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为     天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

评审所发生的费用承担方式：                           。

其他事项的约定：                                     。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：                          。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

。

### 附件

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

规划土地内相关建筑物、构筑物的有关建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图专业（不含住宅小区总图）的设计。

精装修设计、智能化专项设计、泛光立面照明设计、景观设计、娱乐工艺设计、声学设计、舞台机械设计、舞台灯光设计、厨房工艺设计、煤气设计、幕墙设计、气体灭火及其他特殊工艺设计等，另行约定。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告和审批文件 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 5 | 工程勘察报告 | 2 | 方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 9 | 初步设计确认单（含施工图开工令） | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 10 | 施工图审查合格意见书 | 1 | 施工图审查通过后5天内 |  |
| 11 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 12 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 13 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 初步设计文件 |  | 天 |  |
| 3 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（   元/平方米或费率  %）

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费

人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为             。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（4）其它：                                          。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，如果发包人委托设计人负责全过程工程设计服务，各阶段的设计费比例为：方案设计阶段的设计费占本合同设计费总额的20%，初步设计阶段的设计费占本合同设计费总额的30%，施工图设计阶段的设计费占本合同设计费总额的40%，施工配合阶段占本合同设计费总额的10%；如果发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费比例，双方另行协商确定。

具体支付时间如下：

1.本合同生效后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的   %作为定金（或预付款），计        元，设计合同履行完毕后，定金（或预付款）抵作部分工程设计费。

2.设计人向发包人提交方案设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的10%,计        元。

3.设计人向发包人提交初步设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的20%,计     元。

4.设计人向发包人提交施工图设计文件后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的30%，计     元。

5.施工图设计文件通过审查后7天内或施工图设计文件提交后3个月内，发包人向设计人支付设计费总额的10%，计    元。

6.工程结构封顶后7天内，发包人向设计人支付设计费总额的5%，计    元。

7.工程竣工验收后7天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计    元。

注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。

附件7：

设计变更计费依据和方法

第四章 项目需求

一、项目概况

1、本项目内容：南京邮电大学材料学科楼和学生宿舍项目的规划、方案设计和可行性研究报告编制。

2、地理位置：材料学科楼建设地点位于仙林校区学科楼6号楼东侧、7号楼北侧地块, 学生宿舍建设地点位于仙林校区西北角、青教公寓南侧地块。见附件《南京邮电大学材料学科楼与学生宿舍项目建议书》。

3、项目规模：材料科学楼规划用地为11510平方米，拟建设规模为16500平方米；学生宿舍楼规划用地为27900平方米，拟建设规模为30000平方米。

二、成果要求

1、磋商供应商根据项目需求，对拟建地块原规划进行修编、调整布局，确定本项目选址，结合学校现状，综合考虑此地块综合管网及市政配套设施。

2、方案设计应提供多个方案供采购人比选，磋商供应商应按采购人要求对方案进行修改，直到采购人对方案最终确认后方可出正式成果。

3、方案设计深度须符合《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》要求，并取得政府部门批准。

4、规划、方案设计和可行性研究报告（含节能评估报告表）须进行专家评审，方案设计召开评审会2-3次，可行性研究报告召开评审会1次，评审会专家由采购人召集，每次评审会专家人数不少于5人，评审费用由成交单位承担。

5、根据采购人要求，每个方案须提供必要的效果图展板及文本。

6、根据采购人要求，更新校园总体规划平面图（效果图）、鸟瞰图。

三、磋商供应商应向采购人交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首轮提供3套不同风格的 总平和单体方案 |  | 签订合同后30天 |  |
| 2 | 可行性研究报告 | 8 | 首轮方案确定后后10天 |  |
| 3 | 设计方案数字报建文件 | 6 | 可行性研究批复后10天 |  |
| 4 | 相关报建手续中所需要的图纸文件 |  |  | 根据政府相关部门要求提供 |

四、服务费支付进度

| 付费次序 | 占总服务费 ％ | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20％ 定金 | 签署合同后十日内，定金抵作服务费 |
| 第二次付费 | 30％ | 可行性研究报告通过主管部门审批后十日 |
| 第三次付费 | 40％ | 设计方案通过规划部门审批后十日内 |
| 第四次付费 | 10% | 初步设计（初步设计单位另行选定）通过省发改委审批后十日内 |

五、附件文件

1、苏发改社会发[2019]507号省发展改革委关于南京邮电大学材料学科楼和学生宿舍项目建议书的批复；

2、南京邮电大学材料学科楼与学生宿舍项目建议书；

六、本次磋商响应文件中不需要提供方案设计。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法与定标原则

评审工作组将对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商响应文件进行评价和比较。对未成交人，将不作任何解释。

本项目评审采用综合评分法，按评审后得分（保留小数点后两位）由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按企业实力优劣顺序排列。

二、评审标准

| 序号 | 评分项 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终报价 10分 |  | 合格磋商供应商的最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分10分。其他磋商供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应最终报价)×10 | 10分 |
| 2 | 企业实力 30分 | 企业业绩 18分 | 1.供应商承担过生物、化学类科研（学科、科技）楼工程设计工作的，每提供一个得3分，最多得15分。（须提供合同或中标通知书复印件，加盖公章，合同或中标通知书中须清晰可见项目内容，未提供或信息不全者不得分，企业业绩与项目负责人业绩不可重复得分。） | 15分 |
|  |  |  | 2.供应商承担过建筑工程可行性研究编制工作的，每提供一个得1分，最多得3分。（须提供合同复印件，加盖公章，合同须清晰可见项目内容，未提供或信息不全者不得分） | 3分 |
|  |  | 企业资信 3分 | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的，得2分。须提供证书复印件，加盖公章，未提供或提供不全者不得分。 | 2分 |
|  |  |  | 2.供应商企业信用等级为AAA的，得1分。须提供相关证明材料，加盖公章，未提供者不得分。 | 1分 |
|  |  | 企业荣誉 9分 | 1.供应商获得江苏省工程勘察设计行业诚信单位称号的，得1分。须提供相关证明材料，加盖公章，未提供者不得分。 | 1分 |
|  |  |  | 2.供应商自2016年1月1日以来设计作品获得行业“省级”建筑设计类二等及以上奖项的，每提供一个得2分；获得“国家级”建筑设计类二等及以上奖项的，每提供一个得4分；最多得8分。（须提供证书或奖状复印件，加盖公章，同一项目按最高奖项计分，企业设计奖项与项目负责人设计奖项不可重复得分）。 | 8分 |
| 3 | 人员配备 35分 | 项目负责人业绩15分 | 供应商拟派驻本项目负责人承担过生物、化学类科研（学科、科技）楼工程的设计项目负责人工作的，每提供一个得5分，最多得15分。（须提供合同复印件或相关证明材料，加盖公章，材料须清晰可见项目内容、项目负责人姓名，未提供或信息不全者不得分。企业业绩与项目负责人业绩不可重复得分。） 注：须提供供应商为项目负责人缴纳的2018 年12月至2019 年5月社保证明材料或相关事业单位人事部门出具的在职证明材料，加盖公章，未提供者不得分。 | 15分 |
|  |  | 项目负责人荣誉10分 | 供应商拟派驻本项目负责人承担的公共建筑工程类（厂房除外）设计获得行业“省级”建筑设计类二等及以上奖项的，每提供一个得5分；获得“国家级”建筑设计类二等及以上奖项的，提供一个得10分；最多得分10分。（须提供证书或奖状复印件，加盖公章，同一项目按最高奖项计分，企业设计奖项与项目负责人设计奖项不可重复得分。） | 10分 |
|  |  | 项目组人员配置10分 | 1、项目组人员中（除项目负责人以外）具有一级注册建筑师执业资格同时具有正高职称的，提供一个得2分，最多得2分； 2、项目组人员中（除项目负责人以外）具有一级注册结构工程师执业资格的，提供一个得1.5分，最多得1.5分； 3、项目组人员中（除项目负责人以外）具有国家注册设备工程师（给排水专业）执业资格的，提供一个得1.5分，最多得1.5分； 4、项目组人员中（除项目负责人以外）具有国家注册设备工程师（暖通专业）执业资格的，提供一个得1.5分，最多得1.5分； 5、项目组人员中（除项目负责人以外）具有国家注册电气工程师（供配电）执业资格的，提供一个得1.5分，最多得1.5分； 6、项目组人员中（除项目负责人以外）具有国家注册咨询执业资格的，提供一个得2分，最多得2分。 注：须提供以上证书复印件，加盖公章。以上人员须提供供应商为其缴纳的2018 年12月至2019 年5月社保证明材料或相关事业单位人事部门出具的在职证明材料，加盖公章。未提供者不得分。 | 10分 |
| 5 | 策划书 25分 |  | 供应商响应文件中的策划书应包含对本项目方案及咨询服务的理解、设计理念、设计思路、设计组织实施方案以及设计优势等；拟设计的整体风格；在设计造型、色彩、用材等方面的设想等。评委根据策划书酌情打分，策划书编制优秀的得20-25分；良好的得15-19分；一般的得10-14分；较差的5-9分，未提供者不得分。 | 25分 |

注： 磋商响应文件必须对上述评分标准逐条具体应答，并注明在磋商响应文件中相应页码。

第六章  磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

法人代表（授权代表）：

联系电话：

日      期 ：

磋商响应文件目录

一、目录

二、磋商响应函

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

四、资格性文件证明材料

五、报价一览表

六、项目需求响应表

七、策划书

八、拟派驻本项目人员名单

九、磋商供应商业绩、荣誉

十、磋商供应商认为需要提供的其他文件和资料

十一、磋商供应商信息一览表

一、目录

二、磋商响应函

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              磋商文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（磋商供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的磋商供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商响应文件递交截止时间起遵循本磋商响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在规定的磋商响应文件递交截止时间后撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本项目采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

8.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

9.与本项目采购有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

磋商供应商开户行：

账        户：

磋商供应商授权代表姓名（签字）：

磋商供应商名称（公章）：

日        期：________年____月____日

三、资格性和符合性检查响应对照及评分索引表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） | 磋商响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 评分项 |  |  | 在磋商响应文件中的页码位置 |  |

四、资格性文件证明材料

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件）；

（2）提供中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有效建筑行业（建筑工程）设计甲级或建筑行业设计甲级或工程设计综合甲级资质证书（复印件），并提供具有工程咨询单位甲级资信证书（复印件）；

（3）提供磋商供应商拟派驻本项目负责人须具有国家一级注册建筑师证书及研究员级高级建筑师职称证书（复印件）；

（4）法人授权委托书（复印件）；

（5）法定代表人的身份证复印件；

（6）授权代表的身份证复印件（开标现场查验原件）；

（7）2018年度财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（8）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（9）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（10）无重大违法违规记录声明；

（11）自采购公告发布之日至递交磋商响应文件截止日期前的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录截图证明，证明未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（12）磋商文件中的其他实质性要求。

法人授权书（格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

法人签章：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

无重大违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有重大违法违规记录，近三年内没有受到司法部门或行业主管部门重大处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录截图

磋商保证金缴纳凭证复印件

五、报价一览表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 | 设计阶段及内容 |  |  | 报价 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积（㎡） | 方案 | 初步 设计 | 施工图 |  |
| 1 | 总平与单体方案设计 | 46500 | √ |  |  |  |
| 2 | 可行性研究报告编制 | 46500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |

授权代表签字：

日期：    年 　 月　 日

填写说明：本项目为固定总价，报价一览表必须加盖磋商供应商公章。

六、项目需求响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

七、策划书

八、拟派驻本项目人员名单

项目名称 ：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 身份证号码 | 执业资格 | 主要业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：        年    月   日

- 九、磋商供应商业绩、荣誉

（一）磋商供应商企业业绩：

（二）磋商供应商企业荣誉：

（三）拟派驻本项目负责人业绩：

（四）拟派驻本项目负责人荣誉：

十、磋商供应商认为需要提供的其他文件和资料

十一、磋商供应商信息一览表

| 磋商供应商名称 （加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 企业类型 （请勾选） | □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业 |  |  |
| 所投产品属性 （请勾选） | □节能 □节水 □环保 □节能环保 □节水环保 □普通产品（即非节能节水环保产品） |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |